GULBENES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv

Projektēšanas uzdevums.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |
| --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Apliecinājuma kartes izstrāde un Autoruzraudzība Litenes pagasta bibliotēkas ēkas jumta seguma nomaiņai |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | “Pagastnams-2”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads |
| 1.3 | Zemes vienības kadastra numurs | 5068 004 0130 |
| 1.4 | Telpu grupas kadastra apzīmējums | 5068 004 0130 014 |
| 1.5 | Zemesgabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, nodokļu maksātāja kods 90009116327 |
| 1.6 | Īpašumtiesību apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība, Būves tehniskās inventarizācijas lieta. |
| 1.7 | Telpu grupas kopējā platība | 136.0 m2 |
| 1.8 | Ēkas stāvu skaits un apbūves laukums (m2) | Ēkai ir 1 virszemes un Ēkas apbūves laukums – 202.5 m2 |
| 1.9 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.10 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs Matīss Vucāns matiss.vucans@gulbene.lv t. 26321604 |
|  | Būves klasifikācijas kods | 1262 – Muzeji un bibliotēkas |
|  | Būvniecības veids | Fasādes vienkāršota atjaunošana |
|  | Projektēšanas stadijas | Apliecinājuma karte |
|  | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Nepieciešamības gadījumā pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. |
|  | Citi nosacījumi. | Uzsākot Apliecinājuma kartes izstrādi, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, veic tehnisko apsekošanu. |
|  | Saskaņošana ar citām institūcijām | Apliecinājuma kartes saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. Projektētājs Apliecinājuma karti iesniedz Gulbenes novada būvvaldē būvniecības ieceres akcepta saņemšanai. |
|  | Projektēšanas ilgums | 42 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža |
|  | Būvdarbu ilgums | 3 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža. |
| 2. | Vispārīgie dati par projektu |
| 2.2 | Esošās situācijas apraksts | Ēkas jumta azbestcementa lokšņu segums ir stipri bojāts, nepieciešama seguma nomaiņa |
| 3. | Prasība izstrādāt |
| 3.1 | Vispārīgie projektēšanas nosacījumi | Tehniskās dokumentācijas ietvaros paredzēt: Jumta seguma nomaiņu ēkas jumtam. Jumta segums – trapecveida metāla profils; Esošos skursteņus saglabāt; Esošos ēkas 2 ieejas uzjumteņus atjaunot; Nepieciešamības gadījumā protezēt bojātās būvkonstrukcijas. Paredzamais protezēšanas apjoms – ne lielāks par 20% no kopējā saistīto būvkonstrukciju apjoma. |
| 4. | Nosacījumi |
| 4.4 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 4 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 2 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |
| 6. | Prasības autoruzraudzībai | Autoruzraudzība netiek paredzēta. |
| 7. | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti pielikums – Tehniskās inventarizācijas lieta pielikums – Objekta foto pielikums – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja. |

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs	Matīss Vucāns________________	__.__.201_.

Saskaņoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs		Jānis Barinskis_______________	__.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:						PROJEKTĒTĀJS:

Gulbenes novada domes

izpilddirektore

______	/G.Švika/ _						______