| Partnera reģistra Nr._______________ | Gulbenes novada domes reģistra Nr. GND/9.18/18/1094 |
| --- | --- |
| 2018. gada ____.____________ | 2018.gada 16.novembrī |

Vienošanās Nr.1

par grozījumiem 2018.gada 22.maija iepirkuma līgumā GND-2018/22

par apliecinājuma kartes izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem Rankas arodvidusskolas telpu atjaunošanai Rankas pamatskolas vajadzībām

Gulbenē								              2018.gada 16.novembrī

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar nolikumu pārstāv novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BD & C”, reģistrācijas Nr. 40103329844, juridiskā adrese: ______________, turpmāk – Izpildītājs, kuru saskaņā ar __________ pārstāv tās _________________, no otras puses, turpmāk abi kopā – Līdzēji,  bet katrs atsevišķi – Līdzējs,

  - pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un tie ir nebūtiski”,  2018.gada 22.maijā savstarpēji noslēgtā iepirkuma līguma Nr.2018/22, turpmāk – Līgums, 12.5.punktu, kas nosaka, ka „Pasūtītājam būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos Darbu apjomos (t.sk. būvdarbu apjoma palielināšana, samazināšana vai aizstāšana), kā arī uzdot Izpildītājam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus Darbus, kas nepieciešami iepirkumā  noteikto mērķu sasniegšanai. Šajā punktā minēto izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2.punktā noteikto maksimālo izmaiņu (grozījumu) vērtību” un  Līguma 3.3.punktu, kas nosaka, ka „Izpildītājam ir tiesības saņemt Darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja Pasūtītājs būtiski maina Darba uzdevumu” vai „Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ”,

ņemot vērā, ka Līguma grozījumi nav būtiski, tie tiek veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām un noslēgtajam Līgumam, Līdzēji vienojas:

1. Veikt izmaiņas Līguma 2.pielikumā „Darbu apjomi (tāmes)” atbilstoši pie Vienošanās pievienotajām izslēgto un iekļauto darbu tāmēm.

2. Izteikt Līguma 3.1.punktu jaunā redakcijā:

„3.1. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņš – 2018.gada 30.novembris”.

3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

4. Pie vienošanās tiek pievienoti pielikumi:

4.1.  1.pielikums – 2018.gada 27.jūlija  Darbu apjomu izmaiņu protokols uz 4 lp.;

4.2.  2.pielikums – 2018.gada 15.augusta Izslēgto darbu tāme uz 2 lp.;

4.3.  3.pielikums – 2018.gada 15.augusta Iekļauto darbu tāme uz 2 lp.

5. Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas brīža.

6. Vienošanās sastādīta 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) pie Izpildītāja.

7. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Gulbenes novada pašvaldība | SIA “BD & C” |
| Reģ. Nr. 90009116327 | Reģ. Nr. 40103329844 |
| Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 | Adrese: _________ |
| Banka: AS SEB banka | Banka: _________ |
| Kods: UNLALV2X | Kods: _________ |
| Konta Nr.: LV03UNLA0050014339919 | Konta Nr.: _________ |
| izpilddirektore _____________________ G.Švika 2018.gada 16.novembrī | _________ /personiskais paraksts/ _________ 2018.gada 16.novembrī |