Pielikums līgumam Nr._______________

Par projektēšanas darbu veikšanu

Projektēšanas uzdevums

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Dzelzceļa gājēju pārejas pieeju izbūvei Raiņa ielā” |  |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Raiņa iela, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 Dzelzceļa līnija |  |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada pašvaldība Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Latvijas dzelzceļš |  |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 5001 008 0127 5001 006 0256 5001 008 0132 |  |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada pašvaldība |  |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gints Āboliņš, Gulbenes pašvaldības Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs; T: 29434614, e-pasts: gints.abolins@gulbenesdome.lv Jānis Barinskis, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs; T: 26467459, e-pasts: janis.barinskis@gulbene.lv |  |
| 1.9 | Būvniecības veids | Jaunbūve |  |
| 1.10 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |  |
| 1.11 | Tehniskās dokumentācijas nosaukums | Dzelzceļa gājēju pārejas pieeju izbūvei Raiņa ielā |  |
| 1.12 | Projektēšanas ilgums | 120 dienas no līguma noslēgšanas brīža, ieskaitot saskaņošanu ar pasūtītāju |  |
| 1.13 | Prasības autoruzraudzībai | Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz vienu reizei mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. Autoruzraudzības izmaksas – jāparedz vismaz 10% no Tehniskās dokumentācijas izmaksām. |  |
| 1.14 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pieprasa izpildītājs Pielikumā: 1) pieejamā topogrāfija 2) VAS “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas akts |  |
| 1.15 | Saskaņošana ar pasūtītāju | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļā. Saskaņošanas ilgums, no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – 1 nedēļa (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana) |  |
| 1.16 | Saskaņošana ar citām institūcijām | Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |  |
| 1.18 | Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/ akceptēšana | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu ar Gulbenes novada pašvaldības Būvvaldi. |  |
| 1.19 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |  |
| 1.20 | Projektēšanas mērķis | Izveidot drošu apgaismotu 2.5m platu gājēju celiņu ar pāreju pāri dzelzceļam Raiņa ielas šķērsojumam. |  |
| 1.21 | Tehniskās apsekošanas atzinums | Objekta apsekošanu pretendents veic kopīgi ar pasūtītāju. |  |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi |  | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) arhitektūras daļa: - teritorijas sadaļa - arhitektūras risinājumi, 3) inženierrisinājumu daļa: - Ārējā apgaismojuma tīklus - Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas 4) ekonomikas daļu: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins - tāmes (T), 5) būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP) |
| 2.2 | Prasības ģenerālplānam |  | - Ģenerālplāns, izstrādājams atbilstošā mērogā, uz topogrāfiskā plāna, atbilstoši visiem saistošajiem noteikumiem, normatīviem un standartiem. |
| 2.3 | Prasības arhitektūras sadaļai |  | - iekļaut vertikālo plānojumu, izstrādāt teritorijas vizuālo risinājumu, raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm un citus, nepieciešamos plānus. - Paredzēt celiņu/gājēju ietvi 30m garu uz katru pusi no sliedēm 2.0m platu ar betona bruģa segumu; - Ja pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzēt to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams. |
| 2.4 | Prasības Inženierrisinājumu daļai |  | - Nepieciešamības gadījumā aizsargāt un saglabāt esošos inženiertīklus - Veidot energoefektīvu apgaismojumu, apgaismojumu pieslēgumu veidot no Vidus ielas apgaismojuma laternas. Apgaismojumu paredzēt posmā no Vidus ielas līdz dzelzceļa līnijai. |
| 2.5 | Prasības Darbu organizēšanas projektam |  | - Izstrādāt būvdarbu ģenerālplānu atbilstošā mērogā, - Izstrādāt darba aizsardzības plānu un skaidrojošo aprakstu. |
| 2.6 | Prasības izmaksu aprēķinam |  | - Izmaksu aprēķinu izstrādāt atsevišķā sējumā un norādīt piezīmi, ka visi atgūtie materiāli nonāk pasūtītāja īpašumā. Atgūto materiālu atbērtne paredzama attālumā līdz 5 km. |
| 2.7 | Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu |  | Sagatavo tehnisko dokumentu izstrādātājs. -) Aizpildīts būvniecības iesniegums -) Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi. -) Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; parka teritorijas vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns; -) Saskaņojumi ar: zemesgabala īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas; -) Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti |
| 2.8 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits |  | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada pašvaldības Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |

Sagatavoja:

Gulbenes novada pašvaldības

attīstības un projektu nodaļas

vadītājs Jānis Barinskis	  		_____________	 ___.___.2018.

#### PASŪTĪTĀJS:					PROJEKTĒTĀJS:

____________________ /____________/		____________________