2.pielikums

Gulbenes novada pašvaldības

2020.gada 12.februāra  noteikumiem Nr. GND/IEK/2020/4

„Tirgus izpētes kārtība Gulbenes novada pašvaldībā”

Projektēšanas uzdevums

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |
| --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Gulbenes BMX riteņbraukšanas trases pārbūve |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Nākotnes iela 9, Nākotnes iela 10, Gulbene, Gulbenes novads |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 50010040094; 50010040210 |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers tel. 28606972 lauris.kremers@gulbene.lv |
| 2. | VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU |
| 2.1. | Esošās situācijas apraksts | BMX trase šobrīd ir piemērota tikai treniņu organizēšanai, nav iespējams rīkot valsts mēroga sacensības. Trasē nav starta barjeras, trases virāžas ir nolietotas. |
| 2.2. | Projektēšanas mērķis | Izbūvēt mūsdienīgu un došu BMX riteņbraukšanas trasi, kurā var rīkot sacensības. |
| 2.3. | Teritorijas kopējā platība | 1.32 ha |
| 2.4. | Būves grupa | II grupa |
| 2.5. | Būvniecības veids | Pārbūve |
| 2.6 | Būves klasifikācijas kods | 241101 – Sporta laukumi, trases |
| 2.7 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 3. | BŪVNECĪBAS IECEREI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI |
| Atbilstoši spēkā esošajiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem tai skaitā: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem, ievērojot Latvijas valsts standartus, Autoceļu specifikācijas un citus saistošus dokumentus. |
| 3.1. | Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabaliem/ objektam | Sagatavo un izsniedz pasūtītājs |
| 3.2. | Uzmērījumi | Izpildītājs veic topogrāfiskos uzmērījumus .Topogrāfijai jābūt reģistrētai Gulbenes novada pašvaldībā. |
| 3.3. | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Izpildītājs pieprasa attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. Pasūtītājs pilnvaro BIS sistēmā projektētāju veikt nepieciešamās darbības. |
| 3.4. | Citi nosacījumi | Uzsākot projektēšanu, Izpildītājs veic objekta apsekošanu un projektēšanai nepieciešamo lielumu uzmērīšanu, kā arī citus izpētes un papildus uzmērīšanas darbus projekta izstrādes robežās, saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem, kas ļaus Izpildītājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un specifikācijām. |
| 4. | PRASĪBAS IZSTRĀDĀT |
| 4.1. | Projektēšanas nosacījumi | Ieceres sastāvs: 1) aizpildīts būvniecības iesniegums; 2) vispārīgā daļa; 3) skaidrojošs apraksts; 4) arhitektūras daļa: - ģenerālplāns (ĢP), -teritorijas sadaļa (TS) horizontālais plāns, vertikālais plāns, šķērsprofili, seguma konstruktīvie risinājumi, labiekārtojums 5) ekonomikas daļa: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins – tāmes (T) 6) Būvdarbu organizēšana; - Darbu organizēšanas projekts (DOP) Kvalitatīvas un pilnvērtīgas ieceres izstrādei Izpildītāja ieskatā sadaļu skaits var tikt papildināts vai mainīts, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. |
| 4.3. | Prasības Teritorijas labiekārtojumam (TS) | Starta rampa (barjera) ar 8 celiņiem, komplekta ar 2.gab luksafori, starta signala skaļruni un automātiku ar starta palaišanas mehanismu, elektrības pieslēgumu un apgaismojumu. Virs starta rampas atvērta nojume ar Jumtu 10mX7m Starta kalna paplašināšana līdz min.10.m platumam, nogāžu nostiprināšana, nodrošinot trases apkalpošanu ar auto no visām pusēm. 1 un 2 trases virāžu atjaunošana uzbēršana, atjaunoto 1 un 2 virāžu, kā arī 4 virāžas bruģa seguma montāža. Izpildot LRF nosacījumus par sacīkšu trašu minimāliem gabarītiem, 1 taisnes minimālajam platumam jābūt 8.m un pārējās taisnes braucamo daļu jānodrošina 6.m. atjaunojot trases virsmu ar dolomīta sīkšķembu 0-8fr. min.50.mm biezumā. |
| 5. | NOSACĪJUMI |
| 5.1. | Projektēšanas ilgums | 180 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas |
| 5.2. | Būvdarbu ilgums | ~ 5 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts BIS sistēmas būvdarbu žurnālā). |
| 5.3. | Saskaņošana ar pasūtītāju | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām, saskaņā ar ieceres dokumentāciju. Saskaņošanas ilgums ar Pasūtītāju no pilnas ieceres dokumentācijas saņemšanas brīža - 1 nedēļa (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana) |
| 5.4. | Saskaņošana ar citām institūcijām | Projekta saskaņošanu veic Izpildītājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju. |
| 5.5. | Ieceres dokumentācijas akceptēšana | Ieceri akceptē Gulbenes novada Būvvalde, veic projektētājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām. |
| 5.6. | Prasības autoruzraudzībai | Autoruzraudzības norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties būvsapulcēs (vismaz reizi mēnesī būvdarbu laikā). |
| 5.7. | Ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits | Izpildītājs būvniecības ieceres dokumentāciju būvvaldei iesniedz būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Izpildītājam BIS vidē Pasūtītājs izsniegs pilnvarojumu visu dokumentu sagatavošanai, bet visus Izpildītāja sagatavotos iesniegumus būvvaldei izskatīs un parakstīs Pasūtītājs. Izpildītājs sagatavo iesniegšanai Pasūtītājam būvprojekta 1 (vienu) eksemplāru papīra versijā. Izpildītājs ieceres dokumentāciju iesniedz arī elektronisko datu nesējā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – teksta faili PDF formātā, grafiskie faili PDF un DWG formātos.) Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta BIS sistēmā |
| 5.8 | Papildus norādījumi | Būvprojektā nedrīkst paredzēt konkrētus būvizstrādājumus vai būvniecības metodes, kas lobētu kāda ražotāja vai būvnieka intereses. Būvizstrādājumiem būvprojektā jābūt definētām zemākajām nepieciešamajām tehniskajām īpašībām, nenorādot konkrēta būvizstrādājuma modeli. Konstatēt dabā esošās robežzīmes un uzrādīt tās būvprojektā. Būvprojekta sastāvs var tikt papildināts, ja projektēšanas gaitā rodas šāda nepieciešamība. |

Sagatavoja:

Gulbenes novada pašvaldības

Attīstības iepirkumu nodaļas būvinženiere

Baiba Stepa

Saskaņoja:

Gulbenes novada

Sporta pārvaldes vadītājs

Lauris Krēmers

Gulbenes BMX riteņbraukšanas trases atrašanās vietas shēma