| Partnera reģistra Nr._______________ | Gulbenes novada domes reģistra Nr. GND/9.18/19/35 |
| --- | --- |
| 2019. gada ____.____________ | 2019.gada 11.janvārī |

Vienošanās Nr.3

par grozījumiem 2018.gada 19.augusta iepirkuma līgumā GND-2018/42 par Gulbenes novada Beļavas pagasta centralizētas siltumapgādes sistēmas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas izveidi

Gulbenē								                  2019.gada 10.janvārī

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar nolikumu pārstāv pašvaldības izpilddirektore Guna Švika, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ULTRAN”, reģistrācijas Nr. 40203101302, juridiskā adrese: __________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, kuru saskaņā ar __________ pārstāv tās __________, no otras puses, turpmāk abi kopā – Līdzēji,  bet katrs atsevišķi – Līdzējs,

pamatojoties uz 2018.gada 19.augustā savstarpēji noslēgtā līguma Nr. GND-2018/42, turpmāk – Līgums, 9.2. punktu, kas nosaka, „Jebkuras izmaiņas un papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu”,

ņemot vērā, ka Piegādātājs ir vērsies pie Pasūtītāja ar iesniegumu par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu, izvērtējot, ka Līguma izpildes termiņa nokavējumam ir objektīvi no Piegādātāja gribas neatkarīgi apstākļi, Līdzēji vienojas:

- Aizstāt Līguma 3.1.punktā skaitli un vārdus 120 (viens simts divdesmit) ar skaitli un vārdiem 160 (viens simts sešdesmit).

- Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

- Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas brīža.

- Vienošanās sastādīta 3 (trijos) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) pie Piegādātāja.

- Līdzēju rekvizīti un paraksti:

| PASŪTĪTĀJS: | BŪVUZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |
| Gulbenes novada pašvaldība | SIA “ULTRAN” |
| Reģ. Nr. 90009116327 | Reģ. Nr.40003291605 |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 | Juridiskā adrese: __________ |
| Valsts kase | Banka: __________ |
| Kods: TRELLV22 | Kods: __________ |
| Konta Nr.: LV38TREL9802581003000 | Konts: __________ |
| Pašvaldības izpilddirektore /personiskais paraksts/ G. Švika 2019.gada 10.janvārī | valdes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ ___________ 2019.gada 10.janvārī |