7.pielikums

atklāta konkursa „Nākotnes ielas

pārbūve” nolikumam

(ID Nr. GND-2017/75)

- Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Atklātam konkursam „Nākotnes ielas pārbūve”

- Tehniskā piedāvājuma dokumenti jāsagatavo atbilstoši formām (veidnēm), ja tādas dotas nolikuma pielikumos, bet, ja nav dotas, – brīvā formā;

- Lai formalizētu nepieciešamās informācijas iekļaušanu piedāvājumā, Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši šajās vadlīnijās tālāk norādītajam Tehniskā piedāvājuma saturam, formai un dokumentu secībai;

- Ar terminu „Materiāli” jeb „Būvmateriāli” apzīmēti attiecīgās būvdarbu daļas izpildei nepieciešamie būvizstrādājumi (būvmateriāli, būvkonstrukcijas, palīgmateriāli), ar darba izpildi saistītie materiāli, kā arī Objektā iebūvējamās vai uzstādāmās iekārtas/aprīkojums;

- iekļaut piedāvājumā konkursa dokumentācijā un būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot tā nosaukumu un apzīmējumu „EKVIVALENTS”; ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar atsauci (norādi) uz materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kuru pievieno tehniskajam piedāvājumam;

- Tehniskajā piedāvājuma dokumentos jāņem vērā un jāievērtē nolikuma 2.punkta, būvprojekta un iepirkuma līguma prasības;

- Būvdarbu apjomu atbilstība: būvdarbu apjomu saraksti sastādīti pamatojoties uz būvprojektā ietvertām sistēmu, tehnoloģiju, iekārtu, materiālu specifikācijām un darbu apjomiem. Pretendentam tiek ieteikts pirms būvdarbu apjomu sastādīšanas apmeklēt paredzamo būves vietu un pilnībā iepazīties ar darbu norises vietu un vietējiem apstākļiem. Būves vieta ir brīvi pieejama apskatei. No pretendenta netiks pieņemtas nekādas iebildes attiecībā uz zināšanu trūkumu šajā sakarā. Tiks uzskatīts, ka pretendents ir rūpīgi iepazinies ar visu būvprojekta dokumentāciju, būvdarbu apjomu sarakstiem, norādījumiem par to aizpildīšanu, konkursa nolikumu, apsekojis būvlaukumu dabā un akceptē būvprojektā un apjomu sarakstos uzrādītos būvdarbu apjomus.

1. Tehniskā piedāvājuma sastāvs

Jāiesniedz šādi tehniskā piedāvājuma dokumenti:

  - Satura rādītājs;

  - Darba organizācijas apraksts, kas sastāv no:

1.2.1. Organizatoriskās struktūrshēmas, kura jāveido pēc hierarhijas principa, tajā jāatspoguļo visas būvdarbu izpildē iesaistītās pretendenta struktūrvienības, tai skaitā, jānorāda visi būvarbu izpildē iesaistītie būvuzņēmēji (t.sk. piegādātāju apvienības dalībnieki, personālsabiedrības biedri, apakšuzņēmēji, uzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās), norādot to veicamo darba daļu %. Struktūrshēmā jānorāda atbildīgā būvdarbu vadītāja sadarbība ar citām būvdarbu procesā iesaistītajām personām un savstarpējā padotība normatīvajos aktos noteikto atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumu izpildes nodrošināšanai.

2.1.2. Galveno būvmašīnu un iekārtu saraksta, kurā jānorāda asfaltbetona rūpnīca, citas galvenās nepieciešamās būvmašīnas un iekārtas, kas tiks izmantotas līguma izpildē, to nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, patapinājumā vai tml., tad - no kā, ar kādiem nosacījumiem; pievienot nomas, patapinājuma vai tml. līguma vai priekšlīguma kopiju Darba organizācijas aprakstam).

2.1.3. Galveno būvizstrādājumu uzskaitījuma (tabulas), kurā jānorāda galveno būvizstrādājumu dati. Būvizstrādājumiem, kuru atbilstības apliecināšanai nepieciešams ražošanas procesa kontroles sertifikāts, Darba organizācijas aprakstam jāpievieno akreditētas institūcijas izdota sertifikāta kopija.

| Būvizstrādājuma nosaukums | Izcelsmes vieta | Apjoms | Būvizstrādājuma atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Karstais asfalts AC - 11 Surf |  |  | Dokumentu nosaukumi (dokumentu kopijas pievienot Darba organizācijas aprakstam) |
| Karstais asfalts AC - 16 base |  |  |  |
| Karstais asfalts AC - 11 bin |  |  |  |
| Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45 |  |  |  |
| Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32 |  |  |  |
| Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/56 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

2.1.4. Satiksmes organizācijas un transportēšanas ceļu apraksts. Jāapraksta satiksmes organizēšana objektā, norādot iespējamos satiksmes ierobežojumus būvdarbu laikā: satiksmes ierobežojumu veidus, maksimālo apjomu un maksimālo objekta izbraukšanas laiku, satiksmes regulēšanas līdzekļus.

Jānorāda ceļi, pa kuriem pārvadās būvmateriālus, ja kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī.

2.1.5. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Detalizēti jānorāda asfaltbetona piegādes maršruti līdz būvobjektam, attālums, orientējošais laiks ceļā, izmantojamā tehnika, asfaltbetona ražošanas, piegādes un ieklāšanas kvalitātes kontroles procedūras un citi pasākumi, kas nodrošina asfaltbetona ražošanu, piegādi un ieklāšanu atbilstoši Ceļu specifikācijās noteiktajā kvalitātē. Pēc komisijas pieprasījuma jāiesniedz galveno būvizstrādājumu ražošanas procesu kontroles procedūru apraksts un jānodrošina pasūtītājam iespēju pārbaudīt šo procedūru ievērošanu.

  - Būvniecības tāmes, kas sagatavotas atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.  Tāmēs pozīcijas jānorāda tādā pašā secībā kā nolikuma 1.pielikumā dotajā būvdarbu apjomu sarakstā.

  - Pretendenta apliecinājums brīvā formā par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu

Pretendenta apliecinājums, ka pretendenta piedāvātais būvdarbu  un materiālu garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši, skaitot no Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, tad garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas datuma

## Būvobjekta vides pārvaldības apraksts brīvā formā

Vides pārvaldības aprakstā jāietver informācija par cieto atkritumu – materiālu iepakojumu, izlietoto šķidro materiālu taras, sadzīves atkritumu u.c. izvešanu un to izvietošanas vietām, šķidro atkritumu, virszemes un gruntsūdeņu pasargāšanu no piesārņojumiem būvdarbu veikšanas laikā, izraktās grunts, būvgružu transportēšanu un izvietošanu, norādot konkrētas izvietošanas vietas (nosaukums, adrese, kontaktinformācija).

## Pretendenta apliecinājums brīvā formā par līguma izpildi

Pretendenta apliecinājums, ka piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta apjomu un piedāvājums pilnībā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, līdz ar to pretendents garantē iepirkuma līguma pilnīgu izpildi.

- Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši konkursa dokumentācijai un jāiesniedz konkursa nolikuma 1.pielikumam, un jāpiedāvā visas būvdarbu apjomu sarakstā norādītās pozīcijas. Tehniskais piedāvājums (tāmes) ir jāiesniedz arī elektroniskā formā, kas jāsaglabā datnē (Excel programmā ar piemērotu ROUND funkciju un precizitāti 2 (divas) zīmes aiz semikola (ROUND (...;2)), saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos. Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli.

  - Pretendents nedrīkst papildināt būvdarbu apjomu sarakstā norādītās pozīcijas vai mainīt pozīcijās norādītos apjomus, izņemot gadījumu, ja informācija par pozīciju vai apjomu izmaiņām publicēta pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv sadaļā Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma publikācijas vai tiek piedāvāts ekvivalents.

  - Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t.

  - Vienību cenas un summas jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata.

  - Visi izmēri, apjomi un naudas summas tāmēs, ja tas nepieciešams, var tikt izteikti kā decimālskaitļi ar komatiem un ar atstarpēm starp katru sekojošu 3-zīmju skaitļu grupu pa kreisi no decimālā komata.

  - Iespējamais materiālu un tehnoloģiju sadārdzinājums līguma izpildes laikā netiks papildus apmaksāts, šis risks pretendentam jāievērtē, sagatavojot piedāvājumu. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

  - Tehniskajam piedāvājumam ir jāpievieno datu nesējs ar būvdarbu tāmēm elektroniskā formātā. Atšķirību gadījumā par saistošiem tiks uzskatīti dokumenti papīra formātā.