GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis 64497710, mob. 26595362, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS

Gulbenē

| 2024.gada 28.novembrī | Nr. GND/2024/738 | Nr. GND/2023/965 |
| --- | --- | --- |
|  | (protokols Nr. 21; 54.p.) | (protokols Nr.15; 91.p) |

Par grozījumiem 2024.gada 27.jūnija Gulbenes novada pašvaldības domes lēmumā Nr.  GND/2024/371 “Par prioritāro aizņēmumu investīciju projektam “Gulbīšu parka atjaunošana Gulbenē - 1.kārta” ārpus projekta izmaksu finansēšanai” (protokols Nr. 14; 71.p.)

2021.gada 24.maijā Gulbenes novada pašvaldība noslēdza iepirkuma līgumu Nr. GNP 2021/32 ar SIA “DJA” par autoruzraudzības veikšanu ar līgumcenu 4 537,50 EUR (ar PVN) Gulbīšu parka atjaunošanai Rīgas ielā 46B, Gulbenē, no kurām ārpus projekta izmaksas sastāda 4 537,50 EUR (ar PVN).

2023.gada 25.septembrī Gulbenes novada pašvaldība noslēdza iepirkuma līgumu Nr. GNP 2023/41 ar SIA “Sistēmeksperts” par būvuzraudzības veikšanu ar līgumcenu 9 583,20 EUR (ar PVN), no kurām ārpus projekta izmaksas sastāda 2 299,97 EUR (ar PVN).

2023.gada 14.decembrī Gulbenes novada pašvaldība noslēdza iepirkuma līgumu Nr. GNP 2023/57/ERAF ar SIA “ĢL Konsultants”  par Gulbīšu parka atjaunošanu Rīgas ielā 46B, Gulbenē, I kārtu, nosakot līgumcenu 1 545 170,00 EUR (ar PVN), no kurām ārpus projekta izmaksas sastāda 370 894,11 EUR (ar PVN), nosakot līguma izpildes termiņu līdz 2024.gada 13.decembrim.

Investīciju projekta “Gulbīšu parka atjaunošana Gulbenē – 1.kārta” kopējās ārpus projekta izmaksas sastāda 377 731,58 EUR (ar PVN).

2024.gada 27.jūnijā Gulbenes novada pašvaldības dome apstiprināja lēmumu Nr. GND/2024/371 “Par prioritāro aizņēmumu investīciju projektam “Gulbīšu parka atjaunošana Gulbenē – 1.kārta” ārpus projekta izmaksu finansēšanai”.

2024.gada 4.septembrī Gulbenes novada pašvaldība noslēdza aizdevuma līgumu Nr.A2/1/24/188 (trančes Nr. P-177/2024) ar Valsts kasi par aizdevuma summu 321 072,00 EUR apmērā investīciju projekta “Gulbīšu parka atjaunošana Gulbenē – 1.kārta” būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības ārpus projekta izmaksu finansēšanai. Aizdevuma līguma Nr. A2/1/24/188 2.3. punkts nosaka, ka aizdevuma izsniegšanas beigu termiņš ir 2024.gada 30.decembris.

2024.gada 15.novembrī Gulbenes novada pašvaldība ar SIA “ĢL Konsultants” noslēdza Vienošanos Nr.2 par grozījumiem 2023.gada 14.decembra iepirkuma GNP 2023/57/ERAF līgumā par Gulbīšu parka atjaunošanu Rīgas ielā 46B, Gulbenē, I kārta, vienojoties, ka līgumā pielīgtie darbi būvuzņēmējam pilnībā jāpabeidz un jānodod pasūtītājam 2025.gada 31.janvārī.

Investīciju projekts “Gulbīšu parka atjaunošana Gulbenē – 1.kārta” uz 2024.gada 21.novembri ir realizēts par 89%.

Ņemot vērā pašvaldības noslēgto Vienošanos Nr.2 ar SIA “ĢL Konsultants” par termiņa pagarinājumu, būvdarbu izpilde kavēsies par 84 000,00 EUR (ar PVN), kavēsies arī būvuzraudzības izpilde par 240,00 EUR (ar PVN) un autoruzraudzības izpilde par 4 537,50 EUR (ar PVN). 2024.gadā neizpildītie kopējie ārpus projekta darbi sastādīs 88 777,50 EUR (ar PVN) apjomu.

Pamatojoties uz 2024.gada 15. novembrī noslēgto vienošanos ar SIA “ĢL Konsultants”, Gulbenes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa konstatē, ka līdz 2024.gada 30.decembrim nav iespējams apgūt prioritāro aizņēmumu investīciju projektam “Gulbīšu parka atjaunošana Gulbenē – 1.kārta” 321 072,00 EUR apmērā un ir nepieciešams veikt grozījumus 2024.gada 27.jūnija Gulbenes novada pašvaldības apstiprinātajā lēmumā Nr. GND/2024/371 “Par prioritāro aizņēmumu investīciju projektam “Gulbīšu parka atjaunošana Gulbenē - 1.kārta” ārpus projekta izmaksu finansēšanai”. Domes sēdē apstiprinātos grozījumus  paredzēts iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei, lēmuma pieņemšanai par prioritārā aizņēmuma izņemšanu vidējā termiņā 2024.gadā un 2025.gadā.

Projekts atbilst likuma “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam” 36.panta otrās daļas 8.punktā noteiktajiem kritērijiem par iespēju saņemt valsts budžeta aizdevumus katras pašvaldības ne vairāk kā četriem noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem ar kopējo aizņēmuma summu 1 500 000,00 EUR apmērā, ja pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2024.gadu, nav mazāks par 15 procentiem un ikgadējais aizņēmuma apmērs nav lielāks par 85 procentiem no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā. Ņemot vērā iepriekš minēto, 2024.gadā  prioritārā investīciju projekta “Gulbīšu parka atjaunošana Gulbenē – 1.kārta” pašvaldības budžeta līdzfinansējuma 15 procentus veido 56 659,74 EUR (piecdesmit seši tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi euro septiņdesmit četri centi), kas 2024.gadā ir samaksāti līdz aizņēmuma izņemšanai.

Pamatojoties, ka 2025.gadā prioritārā investīciju projekta  ārpus projekta izmaksas sastādīs 88 777,50 EUR (ar PVN) (astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi euro piecdesmit centi), 2025.gadā pašvaldības budžeta līdzfinansējuma 15 procenti sastādīs 13 316,63 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti sešpadsmit euro sešdesmit trīs centi).

Gulbenes novada pašvaldība no aizdevuma līguma Nr.A2/1/24/188 (trančes Nr. P-177/2024) 2024.gadā apgūs 232 294,50 EUR (divi simti trīsdesmit divi tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro piecdesmit centi), bet 2025.gadā apgūs 75 460,87 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti sešdesmit euro astoņdesmit septiņi centi).

Pašvaldības tiesības ņemt aizņēmumu nosaka likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmā daļa, kas nosaka, ka pašvaldība, pamatojoties uz domes lēmumu, var ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmums un uzņemties ilgtermiņa saistības. Pašvaldības domes lēmumā, ar kuru pašvaldība uzņemas ilgtermiņa saistības, paredzami arī šādu saistību izpildes finansējuma avoti. Ilgtermiņa aizņēmumi šā likuma izpratnē ir aizņēmumi, kuru atmaksas periods pārsniedz viena saimnieciskā gada ietvarus.

Pamatojoties uz „Likuma par budžeta un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, kas nosaka pašvaldībai ir tiesības ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētajos kopējo pieļaujamo palielinājuma apjomos, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas paredz pašvaldības tiesības ņemt aizņēmumus, 22.1 pantu, kas nosaka, ka pašvaldības ņem aizņēmumus, noslēdzot aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumus Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus, Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, kurš nosaka, ka tikai domes kompetencē ir pieņemt lēmumus citos ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ņemot vērā, ka investīciju projekta “Gulbīšu parka atjaunošana Gulbenē – 1.kārta” īstenošanas termiņš ir pagarināts, ņemot vērā Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm "Par" (Aivars Circens, Anatolijs Savickis, Andis Caunītis, Atis Jencītis, Guna Pūcīte, Gunārs Babris, Gunārs Ciglis, Intars Liepiņš, Ivars Kupčs, Lāsma Gabdulļina, Mudīte Motivāne, Normunds Audzišs, Normunds Mazūrs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Ainārs Brezinskis), "Nepiedalās" – nav, Gulbenes novada pašvaldības dome NOLEMJ:

IZDARĪT Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 27.jūnija lēmumā Nr. GND/2024/371 “Par prioritāro aizņēmumu investīciju projektam “Gulbīšu parka atjaunošana Gulbenē – 1.kārta” ārpus projekta izmaksu finansēšanai” (protokols Nr. 14; 71.p.) grozījumus un izteikt 1.1. punktu un 1.2. punktu šādā redakcijā:

“1.1. ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 307 755,37 EUR (trīs simti septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro trīsdesmit septiņi centi) apmērā, 2024.gadā 232 294,50 EUR (divi simti trīsdesmit divi tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro piecdesmit centi), bet 2025.gadā 75 460,87 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti sešdesmit euro astoņdesmit septiņi centi) apmērā no Valsts kases ar tās noteikto procentu likmi uz 30 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2025.gada jūnijam ar izņemšanu vidējā termiņā. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Gulbenes novada pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt 2024.gadā un 2025.gadā.

1.2. paredzēt pašvaldības 2024.gada budžetā nepieciešamo līdzfinansējumu līdz                      56 659,74 EUR (piecdesmit seši tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi euro septiņdesmit četri centi), bet 2025.gada budžetā nepieciešamo līdzfinansējumu līdz 13 316,63 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti sešpadsmit euro sešdesmit trīs centi). ”

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs				A. Caunītis