GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009116327 Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis 64497710, e-pasts: dome@gulbene.lv , www.gulbene.lv AUTOCEĻU(IELU) FONDA KOMISIJAS ## SĒDES PROTOKOLS Gulbenē

2025.gada 16.jūnijā                                                                                                   Nr. 5

Sēdi atklāj: 2025.gada 16.jūnijā plkst.1000

Sēdi vada: Komisijas priekšsēdētājs Normunds Mazūrs, Gulbenes novada domes deputāts

Sēdi protokolē: Dace Kurša, Gulbenes novada Centrālās pārvaldes  Īpašumu pārraudzības nodaļas Vides pārvaldības speciāliste

Sēdē piedalās:

- Normunds Mazūrs - Komisijas priekšsēdētājs, Gulbenes novada domes deputāts;

- Jānis Barinskis – Gulbenes novada Centrālās pārvaldes domes priekšsēdētāja padomnieks attīstības, projektu un būvniecības jautājumos;

- Aivars Brūniņš – Gulbenes novada iedzīvotājs – (attālināti);

- Juris Duļbinskis - Pagastu apvienības pārvaldes vadītājs

Sēdē nepiedalās:

- Kristaps Dauksts – Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;

Darba kārtība:

- Iesnieguma izskatīšana par Ceriņu ielu Gulbenē

2.  Iesnieguma izskatīšana par jauna ceļa reģistrāciju Jaungulbenes pagastā

3.   Par Vidus ielas posma projektēšanas gaitu

4.   Iesnieguma izskatīšana par Viesturu ielu

5.   Grozījumu Ceļu rezerves fonda izlietojuma plānam 2025.gada apstiprināšana

1.

Iesnieguma izskatīšana par Ceriņu ielu Gulbenē

Ziņo: N.Mazūrs – informē, ka saņemts iesniegums (DVS sistēmā reģistrēts 16.05.2025. ar Nr. GND/2.12/25/1155-P) no Gulbenes pilsētas Ceriņu ielas iedzīvotāja ar lūgumu pārskatīt Ceriņu ielas statusu.

Notiek diskusija par esošo situāciju, 16.05.25. tiek apsekots īpašums dabā un tiek secināts, ka norādītais Ceriņu ielas posms nodrošina piekļuvi īpašumam: Ceriņu iela 24, kadastra Nr. 5001 004 0112.Katram īpašumam ir jābūt nodrošināta piekļuve. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 81 panta (1) daļā noteikto, ka Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir privātā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums nekustamajam īpašumam, kas noteikts sabiedrības interesēs, lai nodrošinātu vienotu ceļu un ielu tīklu pašvaldībā un sabiedrības iespējas un tiesības ikvienam to izmantot. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumu 92. punkts nosaka, ka Vietējo ielu tīklu plāno tā, lai tas iekļautos pilsētas vai ciema kopējā ielu un ceļu tīklā un nodrošinātu optimālas piekļūšanas iespējas katrai esošai un plānotai zemes vienībai.,

Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisija atklāti balsojot par – 3 (N.Mazūrs, J.Barinskis, A.Brūniņš,), pret – nav, atturas – nav.

NOLEMJ:

- NEMAINĪT: Gulbenes pilsētas Ceriņu ielas posma statusu.

- UZDOT: D.Kuršai sagatavot un nosūtīt atbildi.

2.

Iesnieguma izskatīšana par jauna ceļa reģistrāciju Jaungulbenes pagastā

Ziņo: N.Mazūrs – informē, ka saņemts iesniegums (DVS sistēmā reģistrēts 28.05.2025. ar Nr. GND/2.12.1/25/1226-G) no Jaungulbenes pagasta iedzīvotājiem (6- māju īpašnieku paraksti), kurā tiek lūgts reģistrēt jaunu pašvaldības ceļu, kas iet gar Jaungulbenes staciju un nodrošina piekļuvi mājām “Niedras”, “Augstkalni”, “Palejas”, “Priedīši”, “Alpi” un “Niedrītes”.

Notiek diskusija par esošo situāciju, jo ceļš nav reģistrēts, kā inženierbūve, kā arī tas ir noteikts, kā servitūts pāri  privātajiem īpašumiem un lielākā daļa ceļa – ap 600 atrodas dzelzceļa nodalījuma joslā. Tiek diskutēts, kā pašvaldība varētu šo ceļu pārņemt un tiek nolemts, ka jāsazinās ar Latvijas dzelzceļu – lai saņemtu informāciju par šī ceļa posmu, vai tas ir LDz bilancē, kā arī jāsazinās ar privāto zemju īpašniekiem, kuru zemes šķērso šis ceļš, vai viņi būtu ar mieru šo ceļu nodot pašvaldībai.

Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisija atklāti balsojot par – 3 (N.Mazūrs, J.Barinskis, A.Brūniņš), pret – nav, atturas – nav.

NOLEMJ:

- UZDOT:  D.Kuršai pieprasīt informāciju no  VAS “Latvijas dzelzceļš” par norādīto ceļa posmu.

- UZDOT: J.Duļbinskim sazināties ar ieinteresētajiem zemju īpašniekiem, lai noskaidrotu viedokli.

- ATLIKT: jautājuma izskatīšanu, līdz tiks saņemta nepieciešamā informācija no VAS “Latvijas dzelzceļš” un zemju īpašniekiem.

3.

Par Vidus ielas posma projektēšanas gaitu

Ziņo: J.Barinskis – informē par Vidus ielas  pārbūves projektu norises gaitu; šobrīd process stāv uz vietas , bet projektētājs ir gatavs turpināt projektēšanas procesu un jāsaprot, vai turpināt projektēšanu, ir gatava topogrāfija un ģeoloģija. Var šobrīd šo projektu apturēt, vai arī turpināt. Projektēšanas izdevumi ir aptuveni 7000,00 eur bez PVN. Notiek diskusija par esošo situāciju un tiek nolemts, turpināt projekta izstrādi.

Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisija atklāti balsojot par – 3 (N.Mazūrs, J.Barinskis, A.Brūniņš), pret – nav, atturas – nav.

NOLEMJ:

1.	APSTIPRINĀT:  Būvprojekta izstrādi Vidus ielas posmam no Rīgas ielas līdz O.Kalpaka ielai iekļaušanu Ceļu rezerves izlietojumam plānam 2025.

4.

Iesnieguma izskatīšana par Viesturu ielu

Ziņo: J.Barinskis – informē, ka 2025.gada 26.maijā e-pastā ir saņemta vēstule no iedzīvotājas ar lūgumu Viestura ielā novietot zīmi "Dzīvojamā zona", kas uz ielas priekšroku dotu gājējiem, jo:  mājas nr. 22. un 24.  atrodas ļoti tuvu ielai; šajā posmā nav paredzēta ietve; saimniecības ēkas šīm mājām atrodas otrā pusē ielai; mājām  nr.29. un 29A. pieejamie atkritumu šķirošanas konteineri atrodas pretējā ielas pusē; mājas nr. 39. atkritumu konteineri, kā arī mājām nr. 41. un 43.  pieejamie atkritumu šķirošanas konteineri atrodas pretējā ielas pusē;ielu apmeklē gan individuāli tūristi, gan grupas, teritorija iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Notiek diskusija par esošo situāciju un tiek akcentēts, ka šobrīd procesā ir projekts  uzņēmējdarbības atbalstam “Viestura ielas pārbūve”, kura ietvaros ir iekļauts “gulošā policista” novietošana ielas posmā. Tiek nolemts, ka īstenojot projektu, tiks izvērtēta satiksmes organizācija Viestura ielā un ja būs nepieciešams, šo jautājumu pārskatīs vēlreiz.

Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisija atklāti balsojot par – 3 (N.Mazūrs, J.Barinskis, A.Brūniņš), pret – nav, atturas – nav.

NOLEMJ:

1.	UZDOT:  D.Kuršai  nosūtīt informāciju vēstules autorei.

5.

Grozījumu “Ceļu rezerves fonda izlietojuma plāns 2025.gadam” apstiprināšana

Ziņo: J.Barinskis informē, ka šajā laik periodā  ir notikušas dažādas izmaiņas ceļu pārbūves procesos un radušās nepieciešamības precizēt būvprojektu un to summas, tāpēc ir nepieciešams aktualizēt un veikt grozījumus” Ceļu rezerves fonda izlietojuma plāns  2025.gadam”- pielikumā. Notiek diskusija par izstrādātajiem grozījumiem un tiek pieņemts lēmums tos apstiprināt.

Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisija atklāti balsojot par – 3 (N.Mazūrs, J.Barinskis, A.Brūniņš), pret – nav, atturas – nav.

NOLEMJ:

1. APSTIPRINĀT: Grozījumus “Ceļu rezerves fonda izlietojuma plāns 2025.gadam” (Pielikumā)

2. UZDOT:  D.Kuršai  Lēmuma 1.punku ar pielikumu ,nosūtīt  zināšanai Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļai.

Autoceļu (ielu) fonda komisijas priekšsēdētājs

Gulbenes novada domes deputāts 					         Normunds Mazūrs

Sēdi protokolēja

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes

Īpašumu un pārraudzības nodaļas

vides pārvaldības speciāliste							Dace Kurša

Pielikums:

| Ceļu fonda rezerves izlietojuma plāns 2025. gadam (indikatīvā summa 262704 EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Būvprojekta izstrāde ielas pārbūvei | Gulbenes pilsēta | Brīvības ielas pārbūve posmā no Parka ielas līdz Krustalīces caurtekai, 0.75km | 12 500,00 | 2 625,00 |  | 15 125,00 |  |
| 2 | Būvprojekta izstrāde ielas pārbūvei | Gulbenes pilsētā | Vidus iela posmā no Rīgas ielas līdz O.Kalpaka ielai | 7 000,00 | 1 470,00 |  | 8 470,00 |  |
| 3 | Būvprojekta izstrāde ielas pārbūvei | Gulbenes pilsētā | Kalna ielas pārbūve | 6 400,00 | 1 344,00 |  | 7 744,00 |  |
| 4 | Būvprojekta izstrāde ielas pārbūvei | Gulbenes pilsētā | Raiņa ielas pārbūve | 13 000,00 | 2 730,00 |  | 15 730,00 |  |
| 5 | Būvprojekta izstrāde ielas pārbūvei | Gulbenes pilsētā | Vītolu ielas pārbūve | 8 700,00 | 1 827,00 |  | 10 527,00 |  |
| 6 | ceļa pārbūvei | Stradu pagasts | 12-4 Stradu skola -Antani | 13 050,00 | 2 740,50 |  | 15 790,50 |  |
| 7 | ceļa pārbūve | Litenes pagasts | 6-2 Litenes stacija - Sopoļi - Jaunsilinieki un autoceļa "Sopoļi - Monte- Betona tilts" | 34 750,00 | 7 297,50 |  | 42 047,50 |  |
| 8 | Būvprojekta izstrāde ielas pārbūvei | Gulbenes pilsēta | Lauku ielas pārbūves būvprojekta izstrāde | 5 900,00 | 1 239,00 |  | 7 139,00 |  |
| 9 | Būvprojekta izstrāde ielas pārbūvei | Beļavas pagasts | Rožu ielas atjaunošanas būvprojekta izstrāde | 5 300,00 | 1 113,00 |  | 6 413,00 |  |
| 10 | Būvprojekta izstrāde | Lejasciema pagasts | Ceļa Sinole – SIA Rainis pārbūve Lejasciema pagastā 5-22 Šoseja -Ratenieki | 6 000,00 | 1 260,00 |  | 7 260,00 |  |
| 11 | Būvprojekta izstrāde | Līgo pagasts | Betona plākšņu ceļa Lapši – Ušuri (1.42-2.92km) pārbūve | 9 600,00 | 2 016,00 |  | 11 616,00 |  |
| 12 | Ceļa atjaunošana | Gulbenes pilsēta | Rēzeknes ielas posmā no Brīvības ielas līdz Parka ielai | 35 000,00 | 7 350,00 |  | 42 350,00 |  |
| 13 | Ielas pārbūve | Gulbenes pilsēta | Brīvības ielas pārbūve posmā no Parka ielas līdz Krustalīces caurtekai, 0.75km | 80 172,53 | 16 836,23 |  | 97 008,75 |  |
| 14 | ceļu pārbūve | Gulbenes pilsēta | Dzelzceļa, Viestura, Kalna, Vītolu, Rauļa ielas pārbūvju neparedzētiem darbiem | 15 000,00 | 3 150,00 |  | 18 150,00 |  |
| 15 | Būvprojekta izstrāde ielas pārbūvei | Gulbenes pilsētā | Gala ielas pārbūve | 7 000,00 | 1 470,00 |  | 8 470,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 313 840,75 |  |
| Ceļu fonda rezerves izlietojuma plāns 2026. gadam (indikatīvā summa 262704 EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ceļa pārbūve | Rankas pagasts | 10-1 Vālodzes - Sejetas | 21 684,02 | 4 553,64 |  | 26 237,67 |  |
| 2 | ceļa segas atjaunošana | Litenes pagasts | Kordona - Sils - Silmalas | 20 000,00 | 4 200,00 |  | 24 200,00 |  |
| 3 | Dubultās virsmas sapstrāde | Gulbenes pilsēta | Gulbenes pilsētas ielas 2km | 127 426,72 | 26 759,61 |  | 154 186,33 |  |
| 4 | Būvprojekta izstrāde ceļa pārbūvei | Lejasciema pagasts | 5-7 Zvārtavi - Andriņi | 8 000,00 | 1 680,00 |  | 9 680,00 |  |
| 5 | Būvprojekta izstrāde ceļa pārbūvei | Daukstu pagasts | 2-15 Stari - Blektes - Audīlītes | 8 000,00 | 1 680,00 |  | 9 680,00 |  |
| 6 | Būvprojekta izstrāde ceļa pārbūvei | Tirzas pagasts | 13-13 Muiža Ziemeļi | 8 000,00 | 1 680,00 |  | 9 680,00 |  |
| 7 | Būvprojekta izstrāde ceļa pārbūvei | Druvienas pagasts | 3-10 Jaunlaskumi - Tīrumkleives | 8 000,00 | 1 680,00 |  | 9 680,00 |  |
| 8 | Būvprojekta izstrāde ceļa pārbūvei | Jaungulbenes pagasts | 8-14 Ušuru ceļš - Jaungulbene | 8 000,00 | 1 680,00 |  | 9 680,00 |  |
| 9 | Būvprojekta izstrāde ceļa pārbūvei | Līgo pagasts | 9-12 Siltais - Liedesupes | 8 000,00 | 1 680,00 |  | 9 680,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 262 704,00 |  |
| Ceļu fonda rezerves izlietojuma plāns 2027. gadam (indikatīvā summa 262704 EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Būvdarbi | Lejasciema pagasts | 5-7 Zvārtavi - Andriņi | 72 370,74 | 15 197,86 |  | 87 568,60 |  |
| 2 | Būvdarbi | Daukstu pagasts | 2-15 Stari - Blektes - Audīlītes | 72 370,00 | 15 197,70 |  | 87 567,70 |  |
| 3 | Būvdarbi | Tirzas pagasts | 13-13 Muiža Ziemeļi | 72 370,00 | 15 197,70 |  | 87 567,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 262 704,00 |  |