Darba uzdevums

| Pakalpojuma apraksts | Pakalpojuma rezultāts | Izpildes termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. Darba uzdevuma ietvaros pakalpojuma sniedzējs atbilstoši Publiskās un privātās partnerības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajam sagatavo un izstrādā Publiskās un privātās partnerības likuma 17.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktās koncesijas procedūras - konkursa dialogs, pretendentu atlases nolikumu (turpmāk - Nolikums) un tā pielikumus, nepieciešamības gadījumā sniedz mutvārdu vai rakstiskas juridiskas konsultācijas saistībā ar koncesijas procedūras īstenošanu. Dokumentu izstrādē ir jāņem vērā nosacījumi, kas iekļauti pasūtītāja veiktajā un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras akceptētajā Finanšu un ekonomiskajā pamatojumā siltumapgādes attīstībai Gulbenes pilsētā un tam pievienotajā ziņojumā. 2. Darba uzdevuma ietvaros kā Nolikuma pielikumus pakalpojuma sniedzējs izstrādā: - Pretendentu atlases un vērtēšanas metodiku; - Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kritērijus; - Līguma projektu, kur iestrādātas obligātās Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktās prasības koncesijas līgumam, privātā partnera veicamo investīciju plāns, algoritmi ieguldīto resursu nodošanai publiskā partnera īpašumā un publiskā partnera nodotās mantas atgriešanas kārtība koncesijas līguma izpildes noslēgumā. - Publiskās un privātās partnerības aktīvu uzskaites nosacījumus. - Darba uzdevuma ietvaros pakalpoja sniedzējs nodrošina: - Tehnisko piedāvājumu vērtēšanas kritēriju izskatīšanu un juridiski pamatotu ieteikumu iekļaušanu nolikumā; - Darba uzdevuma/tehniskās specifikācijas projekta izskatīšanu un juridiski pamatotu ieteikumu izstrādi. - Pakalpojuma sniedzējs pirmo Nolikuma redakciju izstrādā un iesniedz pasūtītājam līdz 2026.gada 17.aprīlim. - Pēc Nolikuma pirmās redakcijas sagatavošanas un iesniegšanas pasūtītājam, pakalpojuma sniedzējs nodrošina attālinātas mutvārdu konsultācijas digitālajā platformā Google Meet vai Zoom ar mērķi izskaidrot sagatavotos dokumentus un sniegt atbildes uz pasūtītāja jautājumiem. - Pakalpojuma sniedzējs sagatavoto dokumentu pakotni saskaņo ar pasūtītāju, nepieciešamos precizējumus un korekcijas veic ne vēlāk kā līdz 2026.gada 8.maijam. - Pakalpojuma sniedzējs pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atzinuma saņemšanas veic korekcijas (ja tādas ir nepieciešamas) Nolikuma projektā ne vēlāk 10 (desmit) darbdienu laikā. - Pakalpojuma sniedzējs sagatavo informatīvu ceļakarti projekta/koncesijas “Centralizētās siltumapgādes nodrošināšana Gulbenes pilsētā” īstenošanai, tajā shematiski attēlojot koncesijas procedūras un līguma izpildes kārtību un būtiskākos aspektus. - Pakalpojuma izpilde tiek uzskatāms par pabeigtu ar brīdi, kad puses ir parakstījušas pakapājuma nodošanas-pieņemšanas aktu. Pakapājuma nodošanas-pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc pozitīva atzinuma par sagatavoto Nolikumu saņemšanas no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras. - Pakalpojuma sniedzējs nodrošina papildus mutvārdu vai rakstiskas juridiskas konsultācijas, kas nav ietvertas darba uzdevuma 5.punktā, ja tādas ir nepieciešamas saistībā ar līguma par juridisko pakalpojumu nodrošināšanas izpildi: - Vienas mutiskās konsultācijas laiks nedrīkst pārsniegt 60 minūtes. Vienas rakstveida konsultācijas laiks nedrīkst pārsniegt 120 minūtes. - Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka pasūtītājam mutvārdu konsultācija tiek sniegta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, rakstiska konsultācija ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas. - Pēc mutvārdu vai rakstiskas juridiskas konsultācijas nodrošināšanas 3 (trīs) darba dienu laikā pakalpojuma sniedzējs nosūta pasūtītāja kontaktpersonai atskaiti, norādot notikušās konsultācijas laiku un formātu, tēmu, kopsavilkumu par pasūtītājam sniegtajām rekomendācijām, atzinumiem un ieteikumiem, turpmāko soļu aprakstu, informāciju par turpmāko konsultāciju nepieciešamību. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atskaites saņemšanas izskata sagatavoto atskaiti un to apstiprina. | Normatīvo aktu prasībām atbilstoši izstrādāts koncesijas procedūras - konkursa dialogs “Centralizētās siltumapgādes nodrošināšana Gulbenes pilsētā” nolikums ar tā pielikumiem. | 2026.gada 8.maijs, ievērojot starptermiņu -2026.gada 17.aprīlis. |