| GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, mob.26595362, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS

Gulbenē

| 2026.gada .marts |  | GND/ (protokols ) |
| --- | --- | --- |

Par grozījumu Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 28.marta lēmumā

Nr. GND/2024/116 “Par projekta “Uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras uzlabošana Dzelzceļa ielā un Viestura ielā” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu”

Ar Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 28.marta lēmumu Nr. GND/2024/116 “Par projekta “Uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras uzlabošana Dzelzceļa ielā un Viestura ielā” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr. 8; 8.p) nolemts atbalstīt projekta “Uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras uzlabošana Dzelzceļa ielā un Viestura ielā” (turpmāk – Projekts) pieteikuma iesniegšanu 6.1.1.3. pasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” atklāta konkursa projektu iesniegumu atlasē un nodrošināt visā projekta ieviešanas laikā projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu.

Projekta „Uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras uzlabošana Dzelzceļa ielā un Viestura ielā” šī brīža attiecināmās izmaksas ir 3 250 812.74  EUR, kur 70,30% jeb 2 285 448,09 EUR veido Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) finansējums, 19,60% jeb 636 984.11  EUR ir pašvaldības līdzfinansējums un 10,10% jeb 328 380,54  EUR ir sadarbības partnera līdzfinansējums. Neattiecināmās izmaksas 146 250.28  EUR apmērā ir projekta sadarbības partnera izdevumi, ko veido PVN likme.

Sākotnēji projekta iesniegšanas posmā no kopējā Dzelzceļa ielas pārbūves projektā paredzēto darbu apjoma tika izslēgta dzelzceļa pārbrauktuves izbūves darbu sadaļa (kadastra Nr.50010030061) 48 m, jo attiecīgajā laikā nebija saņemts nepieciešamais saskaņojums no VAS “Latvijas dzelzceļš”. Pašreiz projektētāja SIA “Marten projekti” izstrādātie tehniskie risinājumi ir pilnībā saskaņoti ar VAS “Latvijas dzelzceļš” un Gulbenes novada būvvaldi. Pamatojoties uz projektētāja izstrādātajiem tehniskajiem risinājumiem, būvdarbu veicējs SIA “Valkas ceļi” ir sagatavojis darbu izmaksu tāmi, kurā noteiktas dzelzceļa pārbrauktuves pārbūves izmaksas. Saskaņā ar sagatavoto tāmi kopējās dzelzceļa pārbrauktuves pārbūves izmaksas sastāda 112 468,6 EUR (viens simts divpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi euro un 60 centi), no kurām Gulbenes novada pašvaldības finansējuma daļa ir 95 851,80 EUR (deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro un 80 centi), bet sadarbības partnera SIA “Gulbenes energo serviss” finansējuma daļa ir 16 616,80 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti sešpadsmit euro un 80 centi). Svarīgi norādīt, ka, neveicot dzelzceļa pārbrauktuves pārbūvi, nav iespējams nodot Dzelzceļa ielu ekspluatācijā, līdz ar to nav iespējama arī projekta īstenošana.

Likuma “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” 40. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldībām, kurām izpildās pašvaldību finanšu kapacitātes un ilgtspējas kritērijs jaunu aizņēmumu un galvojumu saistības izvērtēšanas, šajā gadījumā, pašvaldībai ir neatmaksāts budžeta un finanšu vadības aizņēmums uzturēšanas izdevums un kavēto maksājumu segšanai, jaunus aizņēmumus un galvojumus var saņemt tikai Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Ņemot vērā, ka dzelzceļa pārbrauktuves pārbūves papildu darbi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 593 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.3. pasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” 34.5. punktu nav attiecināmi kā projekta izmaksas, Gulbenes novada pašvaldībai ir nepieciešams rast papildu finansējumu 95 851,80 EUR apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem, lai nodrošinātu attiecīgo būvdarbu pabeigšanu.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga izlemt ikvienu pašvaldības kompetences jautājumu; tikai domes kompetencē ir pieņemt lēmumus citos ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 2023. gada 17. oktobra noteikumiem Nr.593 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.3. pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku" īstenošanas noteikumi” un Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes ieteikumu atklāti balsojot: "Par" (), "Pret" –, "Atturas" – nav, "Nepiedalās" –  , Gulbenes novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- IZDARĪT Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 28. marta lēmumā Nr. GND/2024/116 “Par projekta “Uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras uzlabošana Dzelzceļa ielā un Viestura ielā” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.8; 8.p) šādu grozījumu:

papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

“ 2. 1 NODROŠINĀT papildus finansējuma piešķiršanu 95 851,80 EUR (deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro un 80 centi) apmērā no Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

- Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs				               N. Mazūrs